# Future Fit 合并验收与三组进度总表

整理日期：2026 年 10 月 22 日

核查日期 2026 年 10 月 22 日。供整合组、HR 组和求职者组交接使用。任务编号沿用 I01 至 I06、H01 至 H06、S01 至 S06。只把本轮实际执行并留下记录的项目写为通过；代码完成、模拟器通过和正式云端验收分开列。

本次把 H01 交付安全合入现有 Future Fit，没有用压缩包覆盖原项目。新合成账号已经完成注册、邮箱验证、三种格式 CV 导入、50 题测评、两个挑战、职业参考、学习保存，以及既有职位的申请、HR 邀请、求职者接受和撤回。相关记录从正式 Firebase 独立读回。

# 这次接收的材料

| 材料 | 处理结果 |
| --- | --- |
| Aligna_Jobseeker_Final.zip | 沿用上轮已合入的求职者功能；没有重新导入固定样本人和本机假保存。 |
| aligna-main.zip | 只提取 H01 的七个相关改动，保留现有 Future Fit 品牌、私人保存及新闻功能。新增共享结构化要求和申请快照模块。 |
| h01_final_comparison.md | 作为交付者自述核对，不把其中的“完成”直接当作云端验收。 |
| 01_整合组工作安排.pdf | 按 I01 至 I06 对照。正式 HR 任务已补原创 v1 与评分流程，领域效度、评分一致性与常模仍待 HR 组组织外部复核。 |

## 如何看状态

正式通过：真实页面操作后从 Firebase 读回，或验证预期的拒绝访问。代码通过：单元测试或规则模拟器通过，不能代替正式流程。待验收：还有明确步骤未执行。待外部条件：例如正式材料未交齐或官方来源暂时不可用。

## 仍然不能承诺的内容

自评、公开练习和两个游戏不能证明 IQ、诚实程度、整体工作能力或录用概率。两个算法算出相同数值，只能帮助发现实现错误，不能证明权重科学或准确率达到 99%。原创正式任务 v1 已接入，HR 组仍须完成领域审查、独立评分一致性和常模研究。

# 新求职者的正式流程验收

| 步骤 | 本轮结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 注册及验证 | 新 Gmail 别名账号注册，实际验证邮件进入垃圾邮件；使用完整邮件链接完成验证。 | new-account-journey-proof.json |
| CV 自动填写 | 真实上传 PDF、DOCX、TXT；分别显示两段教育、两段经历及识别的技能。 | new-account-cv-proof.json |
| 30 题与补题 | 30 题后提示兴趣及人格维度未覆盖，继续到 50 题；50 个题目 ID 不重复。 | new-account-answer-ui-log.json |
| 答案保存 | 50 个选择值逐一与 Firebase 相同；49 条捕获的题目文字与题库对应，1 条文字未捕获，不冒充已核对。 | new-account-journey-proof.json |
| 首次流程门槛 | 未验证不能进入；问卷未完回到问卷；50 题后仍需完成两类游戏。 | journeyReady 为 true |
| 两个挑战 | 记忆 6 轮、39 个目标；规则切换 24 题，4 秒、2.8 秒、1.8 秒三个阶段。 | new-account-games-learning-proof.json |
| 职业与学习 | 一次展示 5 个方向；设置目标、保存练习进度，刷新后保留。 | 学习保存截图及云端证明 |
| 新闻订阅 | 明确勾选后创建目标职业订阅，个人路线真实写入；证据不足时保留原顺序。 | 同上 |
| 申请及面试 | 同一份合成资料两端读回一致；覆盖 60%、相似度 75%；站内邀请和接受已保存。 | new-account-pairing-proof.json |
| 撤回及隐私 | 撤回后 candidate 清空；HR 读取该申请和备注均返回拒绝，原问卷与游戏始终不开放。 | 同上 |

## 这轮游戏结果怎样解释

这是自动化功能测试，不是人的能力测量。记忆选择和切换操作由测试工具完成，不能拿本轮低分、高分或反应时间评价人。验证的是试次、答案校验、排除规则、计时汇总、保存和首次完成门槛。原始记录已独立重算。

本轮测评完成记录的下次复测日期为 2027 年 4 月 22 日。六个月复测是产品规则，不代表科学上只有这个间隔有效。

# H01 合并与实际修复

| 发现的问题 | 已经修改 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 第二项技能缺少控件 | 每项均有类别、入职要求、可观察行为和证据类型；可增删。 | 三项技能从页面发布并读回。 |
| 文本在新增行时丢失 | 输入时同步编辑状态，新增行和重绘不清空原输入。 | 重测名称、描述及新增工作产出。 |
| 专业技能等同必须项 | 技能类别与入职要求分开；SQL 可同时是专业技能和入职后培养。 | 共享模块及正式云端记录。 |
| 工资范围被压成单值 | 月薪上限独立填写，重载仍为 3000 至 4000。 | 编辑后原样保存仍保持范围。 |
| 版本只存数字 | 申请冻结完整公开职位、结构化要求和 matchingBasis。 | 本机冻结回归及本轮正式快照测试。 |
| 评分仍读旧文本 | 结构化技能存在时共同匹配器使用这些行；旧职位保留旧字段兼容。 | 同一输入两端 trace 与独立算术复核。 |
| 每次保存都加版本 | 无实质变化不加版本；公开要求改变才加一。 | 本机测试及正式无修改保存。 |
| 新事务预读失败 | 新职位不预读不存在的私有文档；申请先查询本人重复记录，再按当前职位事务写入。 | 正式发布与申请重测。 |
| 规则超过表达式上限 | 用全部技能的分类映射校验数量、类别、入职等级，控制规则预算。 | 28 项新增规则检查含最大容量。 |

## 字段及保护范围

requirements 含 workOutputs、skills、skillIds、skillTypes、entryLevels、qualifications、workConditions。共享校验器检查 ID、重复别名、技能引用、允许的证据类型和内容长度。规则验证所有权、字段白名单、类别映射、版本和申请快照相等。

HR 填写的行为描述、证书来源和技能要求是公开声明，不能因为字段叫 verified 就当作能力已核验。复杂嵌套文本由共同输入和读取校验器检查；格式不符时不计算匹配。

新规则在明确确认后已发布到 project-d32d7。保持本人私人记录、申请主动分享和撤回限制，不向 HR 开放原始问卷或游戏。

# 算法与图表的共同口径

## 技能覆盖和相似度

采用明确技能 ID 与别名表对齐，不使用模糊子串当作技能证据。职位专业技能权重为 2，沟通协作权重为 1。入职前需要或入职后可培养是另一项分类，当前不额外改变这组权重。

加权覆盖率 = 已有记录技能的权重总和 / 全部要求的权重总和。余弦相似度 = 两个向量点积 / 两个向量长度乘积。分母为零或结构无效时显示资料不足，不默认满分。

| 独立核对样本 | 数值 |
| --- | --- |
| 职位向量 | Excel 2，SQL 2，Communication 1 |
| 候选人对应向量 | Excel 2，SQL 0，Communication 1 |
| 技能覆盖 | (2 + 1) / (2 + 2 + 1) = 60% |
| 余弦相似度 | 5 / (sqrt(9) × sqrt(5)) = 0.7453559925，页面约为 75% |
| 独立复核 | JavaScript 主算法与 Python Fraction 及平方根计算一致。 |

## 可追溯证据

每条技能保留岗位字段、技能 ID、允许分享的记录、例子和证据 ID。自报例子只表示有具体描述，不自动变成已核验。相同申请使用同一 candidate 和同一 jobSnapshot，两端不得分别猜测权重或重新抽取新职位。

正式版本冻结测试：公开职位由 v1 改为 v2，新要求的资料覆盖为 100%；原申请在两个平台仍读取 v1，保持 60% 与 75%。本轮也验证了原样保存不增加版本及薪资范围不丢失。

## 图表名称与边界

Job description Skill Sankey 展示要求到技能再到已有记录或待核对的流向，线宽守恒。Contribution Breakdown 展示分项如何进入总分。未来情景对比图展示用户选择的假设，不当作就业预测。

Benchmark Bullet Chart、Integrity Ring、Consistency Matrix 仍需 HR 组材料。没有常模不得显示击败多少人；Integrity 只能说明记录完整性和来源覆盖，不能评判诚实；不一致只能提出核实问题。

## 职业推荐

RIASEC 采用中心化相似度，技能自评作为有记录情况下的辅助线索。兴趣差异不足时不得装作有明确最优职业；当前展示可探索的方向，用户可搜索和切换。每次最多五个。权重有效性需要领域审查和后续校准，不能由算术正确代替。

# 整合组的执行与验收总表

| 任务 | 本轮状态 | 下一步和验收标准 |
| --- | --- | --- |
| I01 数据契约 | 结构化要求和申请快照已合并 | 两端读取同一版本。保存职位 v1、申请快照、编辑后 v2 和分数对照记录。 |
| I02 共同算法 | 55 项 Node 测试及独立算术通过 | 禁止页面再写另一套分数。补领域人员对权重的审查，留规则来源和修订记录。 |
| I03 正式证据 | 原创双任务 A/B、提交及评分已接正式 Firebase | 分配、草稿隔离、主动分享、不可变评分与撤回实测通过；内容效度仍待独立专业审查。 |
| I04 新闻更新 | 真实抓取、免费摘要和个人计划写入通过 | 真实拒绝、批准、撤回、并发冲突和相关路线版本更新已通过。继续补可支持正向学习调整的正文证据。 |
| I05 权限及体验 | 权限与撤回通过；三语尺寸及三账号并发补测通过 | 132 项浏览器尺寸与语言检查通过。三账号并发、写入确认丢失后重试通过；实体手机和大规模容量另验。 |
| I06 发布交接 | 合并代码和新规则已上线 | 代码已推送 GitHub。总表、验收证据和部署版本随同交接，不再只交 ZIP。 |

## 不要重复开发

不要重建登录、Firebase 项目、原有题库、两个游戏、共同匹配器、Sankey、申请分享、站内邀请或私人学习保存。先使用现有接口交接。新增能力通过版本字段扩展，旧账号和旧申请保持兼容。

## 交接顺序

第一步先冻结共同字段和 H01 样本。第二步沿用已补齐的 H03 原创 v1，HR 组组织领域审查；整合组维护评价接口，求职者组复测提交。第三步完成新闻审核与路线回执的联合证据。本轮已补三语、手机尺寸、网络故障注入及有限并发；正式 HR 流程本轮已接，独立评分一致性和领域有效性另行签收。

## 不可以勾完成的条件

没有正式记录 ID、只在 localStorage 中保存、仅有页面截图、用隔离样例代替真实云端、或没有明确权限拒绝记录时，不能写“正式通过”。代码存在与实际验收必须分两列。

# HR 组和求职者组的剩余工作

| HR 任务 | 当前状态 | 负责组下一步 |
| --- | --- | --- |
| H01 结构化职位 | 本轮已合并并修复 | 核对可培养项、产出、资格来源和版本；沿用共同算法。 |
| H02 证据图表 | 共同 Sankey、贡献和两端建议一致已验收 | 补未知状态、核验人及时间；新增三张图先交字段定义和示例。 |
| H03 工作样本 | 原创 v1 两套 A/B 及云端评分已验 | 岗位专家检查内容相关性；组织第二评分者和常模研究。 |
| H04 面试追问 | 依据缺口的基础提纲已有 | 把每条追问连到具体证据和观察维度，保存人工逐项判断。 |
| H05 邀请回复 | 站内邀请及回复本轮通过 | 重复保存、改期、回复和网络失败注入本轮通过；仍不发送真实邮件或建立会议。 |
| H06 联合验收 | 既有职位联动通过 | 正式任务提交和评分已补验；独立评分者一致性及领域效度仍待完成。 |

| 求职者任务 | 当前状态 | 负责组下一步 |
| --- | --- | --- |
| S01 首次流程 | 新账号 CV 到测评及游戏已通过 | 手机尺寸与输入保留已测；实体手机、扫描件和损坏文件另验。 |
| S02 职业与证据 | 每页五个和 JD 缺口已有 | 保留探索状态说明。三语题库、职业搜索及证据弹窗已补测；新增文案继续核对三语。 |
| S03 练习与面试 | 私人自练及正式任务提交反馈已接 | 沿用不同材料和已交付的澄清、更正入口；自练不认证技能。 |
| S04 学习路线 | 目标和进度本轮云端读回通过 | 核对课程地区、资格要求、费用及时间容量；不保证固定月份拿证。 |
| S05 新闻提醒 | 订阅和个人路线写入通过 | 核对相关性、采用撤销、稍后提醒和换目标；未审核不得采用。 |
| S06 联合验收 | 新账号到既有 HR 联动通过 | 版本冻结、手机尺寸、三语及三账号并发已通过。正式评分本轮通过，实体手机仍另验。 |

# 新闻后台的正式核查记录

后台沿用 Firebase 独立新闻账号，只处理公开新闻、订阅和个人更新，不读取 CV 原文、问卷答案、游戏记录或 HR 私人备注。审核邮箱仍为用户指定的 liuevaceryana@gmail.com。

| 项目 | 本轮事实 |
| --- | --- |
| 免费配置 | 使用现有免费项目和专用 Secret；未绑卡、未启用结算、无 Gateway 或付费回退。 |
| 第一次同步 | 抓取 90 条，3 次摘要调用返回 503；未伪造摘要，未发布失败条目。 |
| 更换免费型号 | 官方价格页列明 Gemini 3.5 Flash-Lite 有免费额度。仅更换型号 Config，不新增凭据或付费权限。 |
| 真实摘要结果 | 后续 5 次成功，保存三语摘要和 token 用量，5 条进入待审核；当天调用计数达到 20 后停止。 |
| 来源故障 | U.S. Department of Labor 来源本轮不可用，整个运行标为 degraded，而非全部成功。 |
| 个人路线 | 相关行业合成账号在撤回和恢复新闻后，两次更新 newsVersion 和生成时间并读回；不相关行业保留原版本，证据不足保留原优先级。 |
| 人工审核状态 | 本轮审核记录见 news-live-review-proof-20261022.json。 |
| 更正机制 | 正式操作及读回通过：拒绝错误摘要、批准、撤回、恢复，旧页面提交被拒。后台阻止发布无职业关联的旧条目。 |

## 审核时已经发现的内容质量问题

有标题只写 billions，摘要却加了货币单位；有 HSU 缩写被擅自扩成中文机构名。这些条目应该退回或拒绝，不能因为模型成功返回 JSON 就自动认可。提示已增加不扩写缩写、不增加原文没有的货币、国家、机构和单位。

仅有标题的技能影响标为 tentative 和不可用；审阅通过也不自动变成有依据的技能需求。要调整路线，必须有正文片段、原句、明确学习相关性和适用地区。此次没有符合条件的新增正向影响，因此没有强行制造计划排序变化。

## 来源

Google Gemini API pricing https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing 。Firebase quotas https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas 。以上为型号免费额度和规则限制的来源，不作为职位推荐有效性的证明。

# 发布记录与后续签收

源码基线 4e84e38。工作目录 outputs/aligna。正式域名 https://aligna-two.vercel.app/ 。本次通过 Eleanor 的现有 eva-005f / aligna 项目直接发布；私钥、密码、令牌和后台 Secret 不进入交付 ZIP。

正式部署 dpl_5JY5kcPKCmHXFwk8vT2RxsaMA1He。

正式工作样本代码 69bcf2c，文档随随后提交同步 main 分支。总表与证据随文档提交更新。已有权限规则不因本轮界面修复而扩大。

| 证据文件 | 用于证明 |
| --- | --- |
| new-account-journey-proof.json | 真实新账号、验证、50 个答案、覆盖门槛和两个游戏完成状态。 |
| new-account-games-learning-proof.json | 独立重算游戏、目标、进度、新闻订阅与私人权限。 |
| new-account-pairing-proof.json | 两端申请内容相同、60% 与 75%、邀请、接受和撤回拒绝访问。 |
| h01-live-proof.json | 新结构化职位正式发布、版本和薪资范围；新增快照测试状态以该文件为准。 |
| h01-independent-proof.json | 独立 Python 核对技能覆盖及余弦算术。 |
| h01-rules-proof.json | 28 项模拟器规则检查，包含重复写入及最大容量；不冒充正式操作。 |
| news-new-free-model-run.json | 真实 5 次免费摘要调用、90 条抓取、待审和个人更新结果。 |
| news-live-review-proof-20261022.json | 真实审核账号的拒绝、批准、撤回、恢复、旧页面冲突及五条独立审计。 |
| news-personal-replan-live-proof.json | 相关行业路线撤回与恢复前后的三个真实版本、生成时间和恢复原订阅。 |

# 手机尺寸与三语补充验收

本轮记录 132 项浏览器检查，涵盖中文、英文、马来语及 320、390、768、1440 像素宽度。每项记录真实视口、页面、当前语言、标题和页面宽度。检查等待表单或云端列表出现，不把加载中的空白页判为通过。

| 范围 | 检查组合 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 求职者十二个页面 | 320、390、768 各三种语言；1440 英文 | 120 项通过 |
| 首页、账号、条款及算法说明 | 320 像素，三种语言 | 12 项通过 |
| HR 职位与候选人 | 三语 320 与 390；补平板检查 | 未见页面横向溢出 |
| 题库 | 151 题的题干、选项及技能名称 | 三语字段齐全 |
| 实际补题 | 旧合成账号 30 题后补 20 题 | 每项语言、题文和选择值与云端相同 |

## 已经修复的问题

窄屏顶部行业消息按钮改为有可访问名称的图标。320 像素下工作空间入口收起文字，避免挤压品牌。职位卡的三项百分比改成窄屏逐行排列，修复英文和马来语标签撑宽页面的问题。

面试练习不再用学习步骤的长句作为标题。技能详情不再显示 50/30 或固定“三十题”字样。HR 证据类型改为三语名称，表单连接失败提示也跟随当前语言。

## 输入与交互

新增教育及工作经历后切换语言，输入仍保留；练习解释同样保留。公司资料加载前禁止编辑，加载完成后切换语言保留未保存输入。题库分类、题目 ID 搜索及情境选项已操作核对。

手机上实际点过 25 格记忆任务及四选项规则切换。倒计时可见；切换语言会停止本轮并提示重开，不把中断记录保存为完成成绩。技能点可打开原题、资料来源、缺口、学习资源和个人新闻入口。

## 界面语言与来源文字

界面跟随所选语言。用户填写的姓名、经历、职位描述及引用原文保留原文，不冒充已经翻译；O*NET 官方职业名称与课程机构名称也保留来源写法。语言选择器保留各语言自称。

尺寸检查使用 Chromium 浏览器视口模拟，不等于实体 iPhone、Android、Safari、屏幕阅读器及所有网络条件均已验收。

# 多人并发与网络恢复补充验收

测试使用三名合成用户、四个独立 Firebase 会话，并复用网站的 saveJobRecord、applyJobRecord 和 saveReadBack 函数。所有写入都使用正式项目现有权限，没有模拟管理员或扩大访问。

| 场景 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 两个窗口编辑同一职位 | 仅一份修改写入，另一份返回冲突；版本增加一次。 |
| 浏览器提交过期表单 | 马来语提示职位已更新，输入仍在。独立读回证实先保存的标题没有被覆盖。 |
| 两人同时申请并重复提交 | 生成两份不同用户的申请；同一人的重复申请被拒，反馈为已申请。 |
| HR 实时列表 | 同一监听器收到两名求职者的有效申请。 |
| 私人练习同时保存 | 六份记录并行写入，两名用户逐一读回完全相同；含三种语言记录。 |
| 跨用户权限 | 五次越权读写均被拒：别人的私人记录、申请及非本人职位。 |
| 撤回与邀请同时发生 | 最终两份申请均为撤回且 candidate 清空；HR 不能重新读回。 |
| 个人新闻同时读取 | 两名用户共八个并行请求全部返回 200，均为 no-store，订阅及职业没有串号。 |

## 冲突处理的具体改动

职位表单保存载入时的内容版本。事务发现新版本后拒绝旧输入。遇到规则拒绝，只有再次读回并确认版本确实变化，才显示版本冲突；真正无权限仍保持拒绝。重复申请也先核对本人记录，不把普通权限失败一律说成已申请。

## 确认丢失后的重试

真实向 Firebase 提交一份私人不可变记录，随后在客户端注入“确认丢失”。第一次保存明确失败；重试先读服务器，确认相同记录后返回成功。实际写入只有一次。这是故障注入，不是移动运营商网络测速。

另修复了浏览器职业收藏共用键的问题：同账号刷新仍有收藏，换到另一账号没有继承。收藏目前仍为按账号隔离的本机缓存，没有把它写成云端收藏功能。

# 本轮交付记录与复测入口

| 项目 | 交接位置或结果 |
| --- | --- |
| 线上入口 | https://aligna-two.vercel.app/ |
| GitHub 仓库 | https://github.com/EvaCeryana/aligna |
| 代码提交 | 本轮正式工作样本代码提交见 release.json，含既有共同算法和三语并发修复 |
| 测试与构建 | 55 项 Node 测试通过；构建 154 个页面或资源及 vendor |
| 数据库规则 | 保留原有权限；新增正式任务分享权限已获明确确认并发布 |
| 凭据检查 | 提交前扫描源码，未包含已知密码、令牌、私钥或后台 Secret |
| 总表及证据 | 仓库 docs/acceptance；报告随文档提交更新 |

## 如何复测

整合组先运行 npm test 和 npm run build。使用两份合成求职资料及同一 HR 账号，分别打开求职者和招聘端。测试账号通过私下交接，不写在源码或 PDF。

在手机宽度下切换三种语言，逐页检查表单、题库、结果、路线和职位。另开两个 HR 窗口，先载入同一职位，再依次修改保存；第二个过期窗口必须保留输入并提示冲突。

在现有证据文件中查找账号隔离、重复申请、撤回拒绝和确认丢失重试。并发结果只覆盖这次记录的规模，不应换算成可承载几百人或可用性百分比。

## 新增证据文件

responsive-language-proof.json

mobile-interaction-proof.json

question-language-ui-proof.json

question-language-cloud-proof.json

concurrency-live-proof.json

cloud-network-recovery-proof.json

concurrent-news-api-proof.json

bookmark-account-isolation-proof.json

# 同一申请的匹配和建议联合验收

本轮沿用 H01 的同一份合成申请，分别以求职者和 HR 身份从正式 Firebase 读回，未新建平行的假样本。两份 application 完全相同，candidate、jobSnapshot 和每项贡献逐一比较。

| 核对点 | 正式结果 |
| --- | --- |
| 申请版本 | 旧申请保持 v1；当前公开职位是 v2。 |
| 旧申请分数 | 双方记录覆盖均为 60%，余弦均为 75%。 |
| 当前职位预估 | 当前 v2 覆盖为 100%；不回写旧申请的 v1 分数。 |
| 逐项技能 | Excel 权重 2、SQL 权重 2、沟通权重 1；已有记录权重为 3。 |
| 证据状态 | 只有本人分享的记录。当前两条已记录技能没有独立 example，因此例子覆盖为 0%，不虚构经历关联。 |
| 学习建议 | 三语资源、主题、样本任务、复核和可选资格内容一致；同一个 learning reference。 |
| 实际页面 | 实际登录两端，点 SQL 后逐项比对展示文字、技能 ID、记录 ID、比较编号和建议编号，完全相同。 |
| 独立算法 | Python Fraction 与独立点积重算 3/5 和 0.7453559924999299，并核对三项贡献。 |

## 本轮实际修复

HR 原先点技能没有学习建议，现与求职者共用相同建议面板，包含怎样复核作品。没有把求职者私人进度或订阅开放给 HR。学习建议新增独立内容引用，语言切换不改变该引用。

职位只填写结构化技能、旧 skills 文本为空时，原学习区会误报未列技能，现按共同匹配器的有效行判断。无效或空要求仍不计算，不默认满分。

## 新增回归和证据

覆盖三项技能 8 种记录组合、每种三语和双方视角；检查未知技能、空记录、结构化字段及职位冻结。完整自动测试现为 55 项通过，构建仍为 154 个页面或资源及 vendor。

shared-jd-live-proof.json；shared-jd-independent-proof.json；shared-jd-browser-proof.json。浏览器实际对照为中文；三语完整面板一致性另由同源渲染和云端输入核对，不将其误写为六次人工页面操作。

# 邀请回复保护与本轮发布

## 已经发现并修好的问题

HR 原样保存已接受的邀请，会把 interviewResponse 重置为 pending。现由共同 stageApplicationRecord 事务读取记录；状态、时间、安排都不变时不写入。真正改变面试安排才请求重新回复，已撤回时仍拒绝。

| 正式 Firebase 场景 | 结果 |
| --- | --- |
| 发布合成站内邀请 | 求职者读回相同时间和安排。 |
| 求职者接受 | HR 读回 accepted。 |
| HR 原样再次保存 | 不写入，accepted 与 updatedAt 均保持。 |
| 真正改期 | 求职者读回新时间和 pending。 |
| 求职者婉拒后原样保存 | declined 不丢失。 |
| 注入网络失败 | 函数失败，原记录仍为 declined，不显示假成功。 |
| 清理测试状态 | 已恢复该合成申请原来的状态、时间、安排和回复；candidate 保持不变。 |

证据 interview-stage-live-proof.json。测试复用生产导出的 stageApplicationRecord，另有两个回归测试；没有发送真实邮件或创建会议。

## 代码和交接

正式部署编号见 docs/acceptance/release.json；线上 https://aligna-two.vercel.app/ 。源代码见同目录 release.json；本轮 PDF 和脱敏证据随后续文档提交同步 GitHub，不只交 ZIP。

更新为 45 页《技术和算法入门详解》，说明技术栈、CV 抽取、规则自适应、补题门槛、职业排序、两个挑战、共享匹配、Sankey、学习排程、免费新闻与审核及复核办法。公式正确性和科学有效性分开解释。

正式任务权限经确认发布，未启用付费服务。H03 领域验证、常模及权重验证、真实新闻的正向学习重排、实体设备与高规模容量继续保留为待验收。

# 正式工作样本从页面到 Firebase 的补充验收

本轮新增两个原创岗位相关任务：资源安排与台账核实，分别提供 A/B 变式。每套均有独立材料、参考数值解、四维三档评分锚点和预先声明的工具条件。公开自练题没有拿来直接充作正式任务。

| 验收步骤 | 实际结果 |
| --- | --- |
| HR 分配 | 在正式网页给既有 H01 合成申请分配 A 版两套任务；分配记录从 Firebase 读回。 |
| 私人草稿 | 求职者填写资源题并保存，刷新后恢复；HR 直接读取返回拒绝，HR 接口过滤后看不到草稿。 |
| 主动提交 | 求职者从实际网页填写两套题、勾选分享并提交。资源检查 6/6、台账 3/3。 |
| HR 评分 | 招聘端看到原作答、参考解、锚点和字段来源，逐项填写评分观察并提交。 |
| 保留原始版本 | 提交答案和评分不可覆盖，时间由服务器写入；记录任务、评分内容、原作答版本和评分账号。 |
| B 版正式接口 | 另建合成申请完成 B 版两套任务，核对数值、未观察项分母与不可变记录。 |
| 撤回后访问 | 独立合成申请撤回后，HR 对两任务三集合共六次直接读回均被拒，本人保留六份记录；测试职位已关闭。 |

## 新的检查范围

新增 154 项权限模拟器检查，原职位、申请、私人记录与新闻共 131 项回归检查全部通过。完整 Node 测试为 55 项通过，构建为 154 个页面或资源加 vendor。正式规则已在本轮明确确认后发布到 project-d32d7。

正式域名和入口 https://aligna-two.vercel.app/formal-work.html 。入口必须由已有有效申请携带 application 参数进入，两边申请列表均有正式任务链接；不能用一个无上下文的空页面替代真实申请。

# 参考解与评分独立核对结果

| 任务与变式 | 主算法 | 独立核对与结果 |
| --- | --- | --- |
| 资源 A | JavaScript 穷举全部 64 个 0/1 子集 | Python 动态规划；最高 120，A+C+D 与 A+B+E 两组都正确。 |
| 资源 B | 相同枚举规则，更换材料 | Python 动态规划；最高 116，A+B+E。 |
| 台账 A | Map 精确去重、按运单最新时间归并 | SQLite DISTINCT、MAX、GROUP BY；6 张运单、3 张送达，跟进 P102/P103/P106。 |
| 台账 B | 同刻冲突单独保留 | SQLite 最新同刻 COUNT DISTINCT；6 张运单、2 张送达，Q204 冲突，跟进 Q202/Q203/Q204/Q206。 |

## 分数怎样解释

人工分数 = 已观察项分数之和 / 已观察项数乘 3。B 版测试使用 2、2、2、未观察，结果 6/9 约 67%，同时显示覆盖 3/4。未观察项不会记零。数值检查与人工观察分开，任务得分不自动更改冻结申请的 60% 覆盖和 75% 余弦。

Python 与 SQLite 是独立数值实现，不是另一个 AI 同意原答案。两程序相符只证明这组数值按声明规则相符；不证明任务预测工作绩效，不证明 A/B 已等值，也不证明 HR 人工评价客观无误。

## 还需要外部材料和后续设计

岗位专家内容审查、真实代表样本、双评分者一致性、工具与便利措施等值、常模与公平性仍待完成。原评分仍不可覆盖；追加更正、单题同意盲评和本人澄清界面已接入。真实专业人员的一致性研究尚未完成。源码公开，不能声称题目保密或系统已监考。

证据：formal-work-rules-proof.json、formal-work-independent-proof.json、formal-work-draft-live-proof.json、formal-work-live-boundary-proof.json、formal-work-live-proof.json。详细材料、全部锚点和技术方法见 45 页算法入门详解第 31 至 45 页。

# 复核更正澄清和个人资料补充验收

新增流程使用正式 Firebase 和既有合成账号。复核入口由正式工作样本页面进入，沿用同一申请、同一作答和固定锚点，没有另造平行的候选人资料。以下状态与本轮脱敏证据一同交付。

| 优先项 | 已完成的做法 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 评分更正 | 原评分保留，追加 r1/r2 版本、原因、原作答和评分版本，原子更新当前指针。 | 双方读取同一历史；旧表单、孤立指针和覆盖原评分均拒绝。 |
| 本人澄清 | 主动勾选分享，问题固定引用评分版本；HR 可说明、请求资料或关联新更正。 | 问题和回复保留；重复发送同 ID 不多写；更正必须属于本题并较原评分更新。 |
| 第二账号盲评 | HR 提出，求职者逐题同意；指定账号用专属链接进入。 | 同意前拒绝；同意后只能看这一题及锚点，第一评分、CV、问卷、游戏不可读；关闭后拒绝。 |
| 评分对照 | 逐维度哑铃图，同时显示原评分及更正后对照；未观察排除。 | Python Fraction 重算同分比例和绝对分差；没有成对维度则不计算。 |
| 个人资料 | Settings 编辑名字和头像，主题明暗切换、条款入口和退出。 | 服务器读回；刷新后恢复；其他账号不能读取；不开放原始个人资料。 |

## 实际发现并修复

发起第二评分请求时，接口最初只按任务和发布账号查询，缺少申请编号，正式 Firestore 拒绝。已在查询中加入固定 applicationId，保持原权限规则；重新部署后再测。没有为了让操作成功放宽其他 HR 的读取。

正式云端共 25 项复核检查通过，另有申请撤回后八次越权读取拒绝。两端完整记录一致；合成例中原评分 83%、第二评分 75%、同分比例 75%、平均绝对分差 0.25，经 Python Fraction 独立重算。另一合成任务更正为 7/9 约 78%，未观察项不进入分母。

## 规则与范围

新增 101 项权限检查通过，既有 309 项回归通过，合计 410 项。发布前已备份并逐字比较旧规则，确认没有覆盖他人未合并更改；经明确确认发布。自动测试现为 55 项，构建 154 个页面资源加 vendor。

# 复核的交接标准与仍待外部验收项目

## 本轮不需要其他组重复开发

HR 组沿用现有任务、锚点、追加更正和第二账号入口；求职者组沿用正式任务作答、澄清与同意或关闭访问。整合组维护同一 API、不可变历史、原子写入和共同匹配器，不再写另一套独立百分比。

| 后续顺序 | 负责人 | 下一次必须交付 |
| --- | --- | --- |
| 1 专业内容审查 | HR 组 | 请岗位专家逐题核对岗位相关性、锚点可观察性及合理便利，记录意见和修改版本。 |
| 2 真实人工一致性 | HR 组与整合组 | 不同专业人员在相同条件下独立评分多份作答；按维度确定统计方案、区间和分歧处理，不把合成账号当成人工效度。 |
| 3 求职者理解 | 求职者组 | 找真实用户复述原评分、当前评分、同分比例及澄清作用；不能误解为录用概率或诚信分。 |
| 4 新闻正向变化 | 整合与求职者组 | 用真实且符合正文、日期、地区的证据，展示特定目标路线改变与来源；不足时不编造。 |
| 5 设备和容量 | 三组 | 实体 iPhone、Android、Safari 与真实网络；另记录更高并发负载、失败率和恢复，不外推现有小样本。 |

## 交付位置

线上 https://aligna-two.vercel.app/；GitHub https://github.com/EvaCeryana/aligna。总表和 45 页技术说明保存在 docs/acceptance。部署、代码提交与本轮机器可复核证据以 release.json 为索引。

第二账号只能验证权限和保存流程，不能证明专业资质。描述性同分比例不是总体评分者可靠性。所有合成评分只用于功能验收，不用于真实招聘决定。

# 未完成事项与签收记录

## 签收前仍需完成

H03 原创两套任务、A/B 材料、参考解与评分锚点已补齐，正式评价接口及版本记录已接。下一步由 HR 组组织岗位专家和独立评分者复核。本轮已完成浏览器尺寸、三语和有限并发。求职者组后续补扫描件和实体设备。新闻组或整合组继续核实可支持学习调整的正文来源，避免把普通新闻硬配成技能需求。

| 顺序 | 负责组 | 具体交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 H03 | HR 组 | 原创 v1 已交付并独立算术复核；后续请岗位专家确认任务相关性，组织双评分者一致性，不重复开发基础流程。 |
| 2 I03 | 整合组 | 正式分配提交评分已验；维护不可变版本。追加更正、单题盲评和访问撤销已交付；下一步由真实独立专业人员验证。 |
| 3 S03 | 求职者组 | 正式作答与反馈已接，保留题目和工具版本；评分依据、本人澄清与 HR 关联更正已接入；后续补真实用户可理解性访谈。 |
| 4 I04 S05 | 整合与求职者组 | 补真实正文支持的技能需求变化，展示相关目标的学习顺序变化；没有证据时维持原方案。 |
| 5 I05 S06 H06 | 三组联合 | 补实体手机、真实网络切换及更高并发规模；本轮重复保存、改期和网络失败已有独立记录；实体设备另验。 |

## 负责人签收

| 项目 | 负责人 | 复核人 | 日期及记录位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同契约和算法 |  |  |  |
| HR 正式材料和评分 |  |  |  |
| 求职者完整流程 |  |  |  |
| 新闻审核和更新 |  |  |  |
| 最终发布与签收 |  |  |  |

# H06 合并后的正式补验记录

更新日期 2026 年 10 月 22 日。本节补充本次收到的 aligna-main-h06-completed.zip。前面的验收记录保留原日期和范围；本轮现行结果以本节及 release.json 为准。压缩包的完成声明单独保存，不代替本次实测。

| 项目 | 实际处理和验收结果 |
| --- | --- |
| 合并范围 | 只合入岗位与任务关联、面试时区及候选人建议改期。保留原有登录、题库、新闻、私人资料、追加更正和盲评。 |
| 旧资料兼容 | 保留四个原评分版本。旧申请和两份已评分作答可打开，原有 60% 覆盖及 75% 相似度不变。 |
| 岗位关联 | 新分配按申请时冻结的岗位要求，保存版本、技能 ID 和工作产出 ID。没有关联的任务不能分配；不能伪造额外技能或产出。 |
| 正式保存 | 新合成职位及申请写入 Firebase。两项任务保存私人草稿、确认分享、提交及评分后，HR 和本人从服务器读回相同记录。示例评分均为 10/12，约 83%。 |
| 面试与改期 | 东京 09:30 对应 UTC 00:30；网页提交东京 14:15 的改期建议后，HR 读到同一 UTC 05:15。原样保存保留回复，新邀请清除旧建议，过期表单不能接受已变更的邀请。 |
| 关闭与撤回 | 关闭职位后不能新发邀请或回复待处理邀请，但可完成既有申请。另一合成申请撤回后，HR 读取两项任务及草稿均被拒；本人仍可读取。 |
| 界面修复 | 恢复被压缩包覆盖的任务样式。改期表单和候选人详情分别展开。技能显示三语名称，编号收进岗位链接记录；320 宽度未出现页面横向溢出。 |

## 本轮检查数量

66 项 Node 逻辑测试通过，440 项 Firestore 模拟器权限检查通过。正式云端完成 16 项主流程和 10 项边界检查，并另用实际网页提交改期、从 HR 页面确认。测试数据均为合成资料，未向真人发送面试邮件或建立会议。

# H06 的实现方法和后续签收

## 怎样防止两边各算各的

任务关联使用集合交集：任务评分维度的技能 ID 与申请快照的技能 ID 取交集，再找到引用这些技能的工作产出。接口和 Firestore 规则同时核对集合及冻结版本。它检查关联是否一致，不证明一个任务足以认证整个职业能力。

候选人与 HR 均使用共同匹配器及同一 candidate 和 jobSnapshot。本轮六项同权重技能已有两项记录，覆盖率为 2/6，显示 33%；余弦相似度约 58%。公开职位更新到 v2 后，原申请仍用 v1，两端分数及每项证据保持一致。缺记录不等于不会。

## 保存与并发使用什么方法

使用 Firebase transaction 做事务读写，用邀请内容的版本指纹检查表单是否过期；同一回复重试采用幂等处理。提交后再从服务器读回，确认实际保存的状态和时间。UTC 保存时刻，页面按选择的时区显示；目前支持马来西亚、新加坡、日本和 UTC 四种时区。

任务材料与评分版本不可覆盖。新增元资料没有改变原评分版本，避免历史记录失效。数值检查使用传入材料；缺少成本、时间、事件字段，或资源约束没有可行解时，返回资料问题，不套用固定答案给出通过。

## 独立算法到底核对了什么

资源题主算法枚举可选组合；另用 Python 动态规划复算 A 版最大覆盖 120、B 版 116。记录题主算法按事件去重并取最新状态；另用 SQLite 的 DISTINCT、最新时间联结和分组复算。A 版 6 张运单、3 张确认送达；B 版 6 张、2 张确认送达，Q204 的冲突保留。四个变式均一致。

这些检查验证程序数值和资料流。合成账号评分、界面尺寸模拟以及两套算法一致，都不能证明岗位效度、真实评分者可靠性、A/B 等值、常模或 99% 准确率。现有人工观察不会因数值检查通过而自动变成已核验能力。

## 其他组接下来做什么

| 负责人 | 下一步及验收标准 |
| --- | --- |
| HR 组 | 请岗位专家审阅技能与工作产出的关联、锚点和合理便利；用多份真实但获同意的作答组织独立人工评分。留下审阅人、修改版本、分歧和统计方案。 |
| 求职者组 | 沿用已接好的正式作答、反馈和澄清，不另建保存路径。补实体手机、屏幕阅读器及真人理解测试；确认用户明白覆盖率、任务得分与录用概率不同。 |
| 整合组 | 维护共同快照和接口；增加任务目录时先交版本迁移及岗位关联规则。新闻必须有正文、日期和适用地区证据才调整学习顺序。更大并发和真实网络另验。 |